## 🎯 Planificação Detalhada dos Projetos a Longo Prazo

### Projeto 1: RPG de Batalha de Turnos com Interface Gráfica

Nome Provisório: DETI Dungeons

Objetivo: Desenvolver um jogo RPG de combate por turnos 1x1 (Jogador vs. Inimigo), utilizando Python com a biblioteca Pygame para a interface gráfica simples.

| Fase | Foco Principal | Ferramentas Chave | Marcos de Conclusão | Tempo Estimado (Ajustável) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: O Núcleo do Jogo (Terminal) | Lógica de Batalha (Sem Gráficos) | Python | 1. Definição de Classes/Estruturas para Personagem e Inimigo (atributos: HP, Ataque, Defesa, Magia). 2. Sistema de Batalha por Turnos funcional no terminal (input/print). 3. Cálculo de dano básico e verificação de vitória/derrota. | 1 a 3 Semanas |
| Fase 2: Interface Gráfica (Pygame) | Visualização e Interação Básica | Python, Pygame | 1. Configuração da Janela (Resolução, Título). 2. Exibição de texto e atributos (HP, nomes). 3. Criação de um loop de jogo que exibe o combate da Fase 1, substituindo print por texto na tela. 4. Implementação de botões simples (ex: "Ataque", "Magia") para as ações. | 3 a 5 Semanas |
| Fase 3: Expansão e Conteúdo | Adicionar Profundidade e Polimento | Python, Pygame | 1. Implementação de múltiplos inimigos e um sistema de progressão (níveis, experiência). 2. Criação de um sistema de Magia/Habilidades com custo (Mana/MP). 3. Adição de artes simples (caixas, cores, imagens básicas) e efeitos sonoros. 4. Tela de "Início" e "Fim de Jogo". | 5 a 8 Semanas |
| Fase 4: Opcional (Web-Enabled) | Salvar/Carregar e Visualização Web | Python, (HTML, CSS, JavaScript) | 1. Sistema de Salvar/Carregar (ex: usando arquivos JSON ou Pickle em Python). 2. (Avançado) Refatorar o projeto para usar a lógica Python como backend e criar uma interface web simples com HTML/CSS/JS para interação (se já tiver aprendido estas linguagens). | 4+ Semanas |